**项目周报**(2016年7月11日至2016年7月15日)

# **一、项目情况**

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| **项目进度** | 需求分析 详细设计 |
| 进行了报告的编写 |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **完成比例** | **备注** |
| 需求分析 | 90% | 缺少接口说明 |
| 详细设计 | 80% | 界面设计需要重新进行 |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **原因** | **备注** |
| 初步的代码编写 | 时间计划不正确 |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **进度计划** | **备注** |
| 代码的编写 | 100% |  |
| 程序的测试 | 100% |  |

* 出现的问题/风险与解决办法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题描述** | **问题级别**  **(一般/紧急)** | **问题类型**  **(进度/技术/资源)** | **解决方法** |
| 无 |  |  |  |