**项目周报**(2016年7月18日至2016年7月22日)

# **一、项目情况**

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| **项目进度** | 代码编写 用户手册 测试 |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **完成比例** | **备注** |
| 代码编写 | 100% | 完成需求中的所有功能 |
| 用户手册 | 100% | 对应该软件编写用户手册 |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **原因** | **备注** |
| 无 |  |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **进度计划** | **备注** |
| 无 |  |  |

* 出现的问题/风险与解决办法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题描述** | **问题级别**  **(一般/紧急)** | **问题类型**  **(进度/技术/资源)** | **解决方法** |
| UI设计和实际不符，实际作出来的并不符合设计 | 一般 | 技术，资源 | 改进可改进页面，学习PS，对页面进行美化 |
| 代码合并时出现xml文件重复命名，覆盖，导致代码错误 | 紧急 | 技术 | 在老师帮助下，发现了问题的原因，并对xml重新命名，解决的问题 |
| 多界面跳转时，对界面关系不太了解，导致跳转错误 | 一般 | 技术 | 发现问题，并重新理清界面关系，重新定义跳转关系 |